系统变更方案

| 变更需求 | XQ-2026-0726 |
| --- | --- |
| 变更系统 | 代销管理系统 |
| 变更方式 | 自动化部署；自动化失败时按手工变更步骤执行 |

# 一、变更文件清单

变更包： jjxtyyyymmdd.zip

说明：包含应用上线包及 SQL 脚本，SQL 脚本位于包内 SQL 目录。

# 二、变更操作服务器和用户

本次变更涉及服务器及账号如下：

| 资产名称 | IP 地址 | 用户名 | 资产类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代销系统应用服务器 | *.*.1.27/28/29、*.*.1.125/127/128 | ifm30/cdadmin | 应用服务器 |
| 代销系统前置机 | *.*.200.12 | admin | 前置机 |
| 代销系统数据库 | *.*.88.14 | hsfss30 | 数据库 |

# 三、变更操作步骤

## （一）数据库变更（XQ-2026-0726、对方的）

1. 使用 hsfss30（query 备份使用）用户登录数据库服务器 *.*.88.14。

2. 进入本地变更包的 SQL 目录，按顺序执行所有 .sql 文件：

（1）*ddl.sql（如有）。

（2）*dml.sql。

3. 执行完成后确认脚本无报错，并记录执行结果。

## （二）自动化部署（XQ-2026-0726、对方的点）

1. 按自动化部署流程执行全部需求。

2. 部署完成后检查各服务进程状态；如自动化部署失败，转入手工变更步骤。

## （三）修改配置文件（XQ-2026-0726、对方的点）

1. 参照附件《代销管理系统手动变更方案（20261015）》修改相关配置文件。

2. 修改前备份原配置文件，修改后核对配置项与附件要求一致。

## （四）手工变更（自动化部署失败时按需执行）

### 1. 手工变更

（1）解压 jjxtyyyymmdd.zip。

（2）使用 ifm30 用户通过 SSH 登录应用服务器 *.*.1.27/28/29、*.*.1.125/127/128。

（3）执行 cd /home/ifm30/。

（4）将上线包 app 目录上传至 /home/ifm30。

（5）涉及服务：ifmmanage、ifmonline、ifmcounter、bankchannel、hostchannel。

# 四、变更回退方案

## （一）应用回退

回退前先停止相关应用服务，再按以下步骤操作：

1. cd /file/ifm30/backup/zdhyw/yyyymmdd。

2. mv app-yyyymmdd.tar.gz /home/ifm30。

3. cd ~。

4. mv app app-yyyymmdd。

5. tar -zxvf app-yyyymmdd.tar.gz。

6. 回退完成后，按应用服务启动顺序重新启动各服务。

## （二）数据库回退

执行回退脚本 回退.sql（如有）。回退前应确认数据库备份可用，并记录回退结果。

# 五、变更验证方案

1. 服务检查：确认各应用服务及 AdminServer 进程正常运行，端口监听正常。

2. 业务验证：通过手机端查询份额，并完成购买、赎回交易，确认交易成功。

3. 结果记录：验证通过后记录变更及验证结果；如验证失败，按回退方案处理。

# 六、变更注意事项

1. 变更前确认变更包完整、数据库已备份、相关服务器可正常登录。

2. 严格按变更手册中的顺序执行；自动化部署失败时再执行手工变更。

3. 回退前先停止相关服务，回退完成后按启动顺序重新启动并验证。

4. 变更和回退过程应做好操作记录，异常情况及时上报。